구글 플레이 인앱결제 조사 (2026-08-30)

툭탁 1단계 유료 번들(클라우드 백업+통계 리포트+테마 커스터마이징, 5,000원 1회성)의 결제 수단을 Google Play 인앱결제로 최종 확정하면서, 실제로 가능한지·무엇이 필요한지 조사한 내용.

한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 계정 등록비 | $25 (1회성, 연 갱신 없음) |
| 사업자등록 | 불필요 (개인 계정, 정부 발급 신분증 인증 필요) |
| 결제수단 | 일반 신용/체크카드 필요 (선불카드·일부 가상카드 불가) |
| 판매 수수료 | 거래액의 15% (연 매출 100만 달러까지, 5,000원 상품 기준 약 750원) |
| 신규 계정 테스트 요건 | 테스터 12명이 14일 연속 옵트인(설치+사용) 필요 |
| 패키징 도구 | Bubblewrap 또는 PWABuilder로 TWA(Trusted Web Activity) 생성 |
| 결제 연동 API | Digital Goods API + Payment Request API (Chrome 101+) |

1. 계정 / 비용

Google Play 개발자 계정: $25 1회성(연 갱신 없음), 사업자등록 불필요 — 개인(Individual) 계정으로 가능, 대신 정부 발급 신분증으로 본인인증 필요. 선불카드는 결제수단으로 안 되고 일반 신용/체크카드 필요.

판매 수수료: 연 매출 100만 달러까지는 거래액의 15% (5,000원 상품이면 개당 약 750원)

2. 가장 큰 걸림돌 — 신규 계정 테스트 요건

2023-11-13 이후 만든 개인 계정(새로 만들 계정이 여기 해당)은 정식 출시 전에 테스터 12명이 14일 연속으로 앱을 설치·사용해야 함. "초대만 하고 설치 안 함"은 카운트 안 되고, 실제로 옵트인해서 14일 내내 유지돼야 함. 예전엔 20명이었다가 2024-12-11에 12명으로 완화된 규정.

→ 1인 개발 프로젝트에서 지인 12명을 구해 2주간 꾸준히 앱을 켜두게 하는 게 사실상 제일 번거로운 단계가 될 것으로 판단됨.

3. 기술 구현 경로

① PWA → Android 앱 패키징: 구글 공식 도구 Bubblewrap(CLI) 또는 PWABuilder로 TWA(Trusted Web Activity) 생성 — 지금 웹앱을 그대로 감싸는 방식이라 프론트엔드 재작성은 필요 없음

② 품질 기준: Lighthouse PWA 점수 80점 이상, HTTPS, 제대로 된 매니페스트 필요 — 툭탁은 이미 PWA로 구현돼 있어 유리한 편

③ 도메인 인증: assetlinks.json 파일에 서명 키 지문(Upload key + App Signing key SHA-256) 등록해서 "이 앱 = 이 웹사이트"임을 증명해야 함

④ 결제 연동: 웹 코드에 Digital Goods API + Payment Request API 두 개를 구현하면 Play Console에 등록한 상품과 연결됨(Chrome 101+ 지원, 구글 공식 샘플 코드 존재: chromeos/pwa-play-billing)

4. 종합 판단 및 추천 순서

기술적 난이도 자체는 감당할 만한 수준(구글이 정식 경로를 만들어둠, 프론트엔드 재작성 불필요)이지만, "테스터 12명 14일"이 일정 지연 요인. 지금 바로 시작해도 최소 2주 + 심사 기간은 걸린다고 봐야 함.

추천 순서: ① Google Play 개발자 계정부터 먼저 만들기(신분증 인증 시간이 걸릴 수 있어 제일 먼저) → ② 그 사이 20번(통계 리포트)·21번(테마 커스터마이징) 기능 개발 → ③ 테스터 12명 섭외해서 14일 테스트 시작(기능 개발과 병행 가능)

참고 자료

- Use Google Play Billing | Chrome for Developers: https://developer.chrome.com/docs/android/trusted-web-activity/billing

- GitHub: chromeos/pwa-play-billing (구글 공식 샘플): https://github.com/chromeos/pwa-play-billing

- App testing requirements for new personal developer accounts (Play Console Help): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465

- GitHub: GoogleChromeLabs/bubblewrap: https://github.com/GoogleChromeLabs/bubblewrap