툭탁(Tuk Tak) 수익화 논의 정리

2. 툭탁의 현재 상황 진단 (첫 논의 시점)

CLAUDE.md에 이미 방향이 정해져 있었음 — 무료는 핵심가치(개인화 문장 암기)에 집중, 유료는 음성 답변 판정 + AI 문장 자동변형. 기술적으로는 서버리스 함수(API 키 보호) + 계정/로그인 + 구독 결제, 이 세 가지가 전부 미착수 상태였음.

문제는 이게 한 번에 뛰어들기엔 꽤 큰 인프라 투자라는 점. 지금 앱은 완전히 서버리스(LocalStorage만 사용, 계정 개념 자체가 없음)인데, 구독 결제를 하려면 로그인→결제→구독상태 확인까지 통째로 새로 지어야 함. 그런데 이걸 다 지어도 될 만큼 지금 실사용자가 얼마나 있는지가 불확실하다는 점이 수익화 시점 판단에 중요한 변수로 지적됨.

6. 결제 모델 방향 결정: 구독 최후순위, 1회성 결제 중심

사용자 결정: "구독은 거의 고려사항에 최후순위이고 일회성 결제에 나는 비중을 두고 싶어."

핵심 긴장관계

음성판정도, AI 문장변형도 "쓸 때마다 비용이 나가는" 기능(Azure/Google 발음평가 API, LLM API 호출). 반면 1회성 결제는 "한 번 내고 평생 무제한 사용"이 기본 기대치. 이 둘을 그대로 합치면, 헤비유저 한 명이 몇천 원 내고 매일 수백 번씩 API를 호출해도 막을 방법이 없어서 사용자가 많아질수록 적자 구조가 됨. 구독을 후순위로 미룬다고 해서 이 문제 자체가 없어지는 건 아니고, 다른 방식으로 풀어야 함.

절충안 3가지

- 1) 소모성 크레딧 판매: "AI 변형 100회 이용권", "음성판정 200회 이용권"처럼 횟수를 파는 방식. 사용자 입장엔 "구독 아님, 딱 산 만큼만"이라 심리적 거부감이 낮고, 운영자 입장에선 비용이 정확히 예측됨. 게임 아이템 판매랑 같은 구조라 결제 UX도 익숙함

- 2) 1회성 잠금해제 + 기능별 사용량 상한: "프리미엄 평생 이용권"을 팔되, 그 안에 포함된 음성/AI 기능에 "월 30회"처럼 상한을 은근히 둠(구독처럼 매달 리셋은 되지만 결제는 한 번). 다만 "1회 결제인데 왜 한도가 있냐"는 불만이 나올 수 있어서 고지가 중요

- 3) 비용 없는 기능만 1회성 프리미엄으로 재구성: 음성/AI처럼 비용 드는 기능은 아예 유료 후보에서 빼거나 훨씬 뒤로 미루고, 대신 비용이 안 드는 것들(예: 문장 개수 무제한, 클라우드 백업/동기화, 테마·폰트 확장, 통계/복습리포트 등)을 1회성 유료로 파는 방향

이 시점에 1번(소모성 크레딧)이 지금 계획(음성+AI변형)을 유지하면서 1회성 결제 원칙도 지킬 수 있는 절충안으로 제안되었고, 사용자에게 "3번(비용없는기능 재구성)으로 유료 기능 후보 자체를 다시 짤지, 1번으로 갈지"를 물었음.

7. 단계별 전략 확정: 3번(1단계) 먼저 → 반응 보고 1번(2단계) 추가

사용자 결정: "3번을 먼저 진행해보고 반응이 괜찮으면 1번으로 앱을 고도화하는 것도 가능할까? 고도화할때는 3번결제자는 그대로이고 1번 결제자에게 개방할 기능추가하는 방향"

구조 재정리

- 1단계(3번, 1회성 Pro): 문장 무제한·클라우드백업·테마 등 비용 안 드는 기능 묶음, 한 번 결제하면 평생 그대로 유지

- 2단계(1번, 크레딧): 반응 괜찮으면 음성판정/AI변형 크레딧을 별도 상품으로 추가 판매. 1단계 구매자에게 자동으로 얹어주는 게 아니라 완전히 독립된 별도 구매로 설계

이러면 "1단계 산 사람은 계속 그대로, 2단계 나온다고 뭔가 바뀌거나 재계산할 필요 없음" → 업그레이드할 때 기존 구매자 로직을 손댈 필요가 없어서 나중에 골치 아플 일이 없음. 두 상품을 계층(하위→상위) 관계로 안 만들고 병렬 SKU로 취급하는 게 핵심.

기술적으로 짚은 지점

지금 앱은 계정이 없고 전부 LocalStorage 기반인데, "1회성 결제했다"는 사실을 기기가 바뀌어도 기억하게 하려면 최소한의 신원 확인 장치가 필요함. 이걸 2단계까지 감안해서 처음부터 무겁게(회원가입+서버DB) 지을 필요는 없고, 1단계는 가볍게 시작할 수 있다는 방향으로 정리됨.

- 라이선스 코드 방식(1단계 초기안): 결제(토스페이먼츠 링크 등) → 코드 발급(자동 이메일 또는 초기엔 수동 발송도 가능) → 앱 설정 화면에 코드 입력 → LocalStorage에 저장해서 잠금 해제. 계정 시스템도, 서버도 사실상 필요 없음(코드 유효성 검증만 아주 가벼운 서버리스 함수 하나면 충분)

- 2단계(크레딧)로 갈 때는 사용량을 매번 차감/기록해야 해서 이때는 진짜 서버·DB 투자가 불가피 — 이건 반응 확인 후에 하는 거니까 리스크가 낮은 시점에 투자하는 셈

정리: "1단계는 계정 없이 코드 입력형 잠금해제로 최소 구현 → 반응 보고 2단계에서 본격 백엔드 투자", 이 순서로 확정.

8. 파이어베이스가 대안이 될 수 있는지 (사용자 질문)

사용자 질문: "무료 데이터베이스로 파이어베이스 라고 있다고 들었어. 대안이 될수 있어?" — 방금 확정된 "클라우드 백업/동기화 먼저" 우선순위와 바로 연결되는 질문으로 답변됨.

파이어베이스, 대안 맞음

- Firestore(문서형 DB): 사용자별 문장 데이터를 저장. 무료 등급(Spark)이 꽤 넉넉함 — 저장용량 1GB, 하루 읽기 5만 회/쓰기 2만 회 수준. 개인 문장 몇백 개 저장하는 앱 특성상 유저 수백~수천 명이 생겨도 한동안 무료 등급으로 충분할 가능성이 높음

- Firebase Authentication: 이메일 로그인/구글 로그인 등이 전부 무료. 지금 계정 시스템이 없는 상태에서 "누가 이 백업의 주인인지" 식별하는 문제를 이걸로 해결 가능 — 앞서 얘기한 "라이선스 코드" 방식보다 오히려 이쪽이 표준적이고 구현도 간단할 수 있음

- 오프라인 우선 설계와도 궁합이 좋음: Firestore SDK 자체가 로컬 캐시+온라인 동기화를 기본 지원해서, "로컬 우선, 오프라인에서도 동작"이라는 툭탁의 원칙과 크게 어긋나지 않음

주의할 점 두 가지

- 1) 결제 검증 웹훅은 Firebase Cloud Functions 말고 Vercel 서버리스 함수로: Firestore/Auth는 무료 등급(Spark)에서 바로 쓸 수 있지만, Firebase Cloud Functions는 유료 등급(Blaze, 카드 등록 필요) 전환이 강제됨. 이미 Vercel을 쓰고 있으니, "결제 확인 후 Firestore에 isPro 표시" 같은 로직은 Vercel 서버리스 함수에서 Firebase Admin SDK로 처리하면 Blaze 전환 없이 갈 수 있음

- 2) 개인정보처리방침 필요해짐: 지금은 데이터가 100% 로컬(기기 밖으로 안 나감)이라 문제가 없었는데, 클라우드 동기화를 넣는 순간부터는 사용자 데이터가 구글 서버로 나가게 되므로 최소한의 개인정보처리방침 고지가 필요해짐

정리: "Firebase(Firestore+Auth 무료 등급) + 기존 Vercel 서버리스" 조합이 클라우드 백업 기능을 가장 적은 인프라 투자로 시작할 수 있는 현실적인 방법으로 제안됨.

9. 1단계 기능 우선순위 결정

사용자 요청: "1단계 기능 우선순위부터 정해보자"

문장 무제한은 위험한 카드로 판단, 후보에서 제외

지금 무료 버전엔 애초에 문장 개수 제한이 없음. 이걸 유료 기능으로 팔려면 무료 버전에 없던 제한(예: 100개)을 새로 만들어야 하는데, 이건 CLAUDE.md 타깃 사용자 정의("적극적으로 자신이 외울 문장들을 수집할 수 있는 학습자") 및 핵심가치("개인화된 문장을 확실하게 암기")를 정면으로 건드림. 무료가 핵심가치에 집중해야 한다는 원칙과 충돌해서 후보에서 제외.

대신 추가된 후보: 태그/카테고리 문장 그룹 관리

문장이 많아지면(특히 헤비유저) "여행영어/비즈니스영어"처럼 묶어서 관리하고 싶은 니즈가 실제로 있고, 2026-08-15에 이미 아이디어로 나왔다가 보류된 항목. 완전히 클라이언트에서만 처리되는 기능이라 비용 zero.

최종 후보 4개 + 우선순위

- 1순위 클라우드 백업/동기화: 가장 강한 pain point. 이미 Android WebAPK 저장공간 이슈로 실제 데이터 손실 위기를 겪은 적 있음(2026-08-22). "공들여 모은 문장을 잃을까봐 불안하다"는 감정은 지갑을 여는 강한 동기가 됨. 서버 스토리지 비용도 사용자당 몇 KB~MB 수준이라 사실상 정액에 가까워 1회성 결제와 궁합이 좋음(음성/AI처럼 호출당 과금되는 구조와 다름)

- 2순위 태그/카테고리 문장 그룹 관리: 문장이 늘어날수록 필요성이 커지는 기능, 비용 zero, 기존 보류 아이디어 재활용

- 3순위 통계/복습 리포트: 진도·정답률·연속학습일수 등으로 동기부여, 비용 zero, 로컬 데이터 집계라 구현 부담도 상대적으로 적음

- 4순위 테마/폰트 커스터마이징: 있으면 좋지만 "암기를 확실히 시켜준다"는 핵심가치와 거리가 있어 결제 유인이 약함, 후순위

AskUserQuestion으로 확인한 결과: "클라우드백업 먼저 (추천)" 선택 확정. (선택지는 "클라우드백업 먼저" / "태그·통계부터(서버 없이)" / "네 가지 묶음으로 한번에 출시" 세 가지였음)

10. 클라우드 백업 기능 실행 계획

사용자 요청: "좋아 그 방향으로 진행해줘" — 로그인+클라우드 백업/복원을 첫 기능 단위로 잡고, 결제 연동(Pro 잠금)은 별도 단위로 나중에 진행하는 방향을 제안함.

AskUserQuestion으로 확정한 세부 방향 3가지

- 로그인 방식: Google 로그인 (Firebase Auth에 기본 내장되어 구현이 가장 간단, 비밀번호 관리/찾기 흐름이 아예 필요 없음)

- 동기화 방식: 수동 백업/복원 버튼 (기존 TSV 내보내기/가져오기와 같은 멘탈모델. "지금 백업"/"불러오기" 버튼만 누르면 되는 단순한 구조라 여러 기기 동시 수정 시 충돌 처리가 필요 없음)

- 결제 연동 시점: 로그인+백업만 먼저 (결제 연동은 사업자등록 등 별도 준비가 필요해 시간이 더 걸릴 수 있음. 기능을 먼저 무료로 열어 반응을 보고, 안정화되면 결제로 잠그는 순서)

사전 점검: 서비스워커 확인

프로젝트에 서비스워커(sw.js)가 아직 존재하지 않는 것을 확인함 — 오프라인 캐싱 레이어가 없어 Firebase CDN 스크립트와의 충돌 걱정은 없음.

구체적 실행 계획 (제안 상태, 착수 시 재확인 필요)

- 1) Firebase 프로젝트 설정 (사용자가 콘솔에서 직접 진행) → 설정값(config)을 전달받아 진행

- 2) index.html: 설정 화면 "데이터 관리" 섹션에 "클라우드 백업" 영역 신설 — 로그인 전엔 "Google로 로그인" 버튼, 로그인 후엔 이메일 표시 + "지금 백업" / "클라우드에서 복원" / "로그아웃" 버튼

- 3) 신규 파일 js/firebase.js: Firebase 초기화, Google 로그인(리다이렉트 방식 — PWA/설치된 앱에서 팝업이 막히는 경우가 있어 리다이렉트가 더 안정적), Firestore에 문장 저장/불러오기 함수

- 4) css/style.css: 로그인 영역 스타일(기존 .settings-action-btn/.settings-row 재사용 위주로 최소 추가)

- 5) 동작 규칙: "지금 백업"은 현재 문장 전체를 클라우드에 덮어쓰기 저장(최신본 유지), "클라우드에서 복원"은 확인창 후 로컬 문장 전체를 클라우드 백업본으로 교체(기존 "파일 가져오기"가 추가되는 것과 달리, 이건 "그 시점으로 되돌리기" 성격이라 전체 교체로 설계 — 초기화 버튼과 같은 패턴)

- 6) CLAUDE.md: 기술 스택에 Firebase(Auth+Firestore) 추가, 체크리스트 신규 항목 등록, 새 로그인 UI를 "메뉴 기능 정리"에 반영

Firebase SDK는 CDN(ESM)으로 불러오는데, 이건 클라우드 백업 기능 자체가 온라인이 필요한 기능이라 자연스러운 예외로 정리됨(나머지 앱은 계속 오프라인 동작).

Firebase 프로젝트 설정 절차 (사용자가 직접 진행할 5단계)

- 1) https://console.firebase.google.com → "프로젝트 추가" → 이름 입력(예: tuk-tak) → Google Analytics는 꺼도 무방

- 2) 왼쪽 메뉴 Authentication → "시작하기" → 로그인 방법에서 Google 활성화

- 3) 왼쪽 메뉴 Firestore Database → "데이터베이스 만들기" → 위치는 아무 곳(가까운 asia-northeast3 서울 추천) → 테스트 모드로 시작(보안 규칙은 착수 시 별도 작성)

- 4) 프로젝트 설정(톱니바퀴) → "일반" 탭 → 아래로 스크롤 → "내 앱" → 웹 앱(</>) 추가 → 앱 닉네임 아무거나 → 여기서 나오는 firebaseConfig 객체 전체를 전달 (apiKey 등은 비밀값이 아니라 그대로 공유해도 안전 — Firestore 보안 규칙으로 보호하는 구조)

- 5) Authentication → Settings → "승인된 도메인"에 tuk-tak-beta.vercel.app 추가 (localhost는 기본 포함)

11. 최종 결정: 착수 보류

사용자 결정: "코드작업은 보류. 다만 이 내용을 모두 기억해두고 앱을 좀더 완성시키고 나서 시작할수 있게 기억시켜줘."

- 코드/파일 수정은 전혀 진행하지 않음 — 위 계획은 전부 "합의된 방향"일 뿐 실행된 것은 없음

- 이 논의 내용 전체를 Claude의 프로젝트 메모리(project_monetization_strategy)에 기록해서, 다음에 "수익화 시작하자"는 요청이 오면 이 문서(또는 메모리)를 기준으로 바로 이어갈 수 있도록 함

- 착수 조건: "앱을 좀더 완성시키고 나서" — 현재 진행 중인 다른 체크리스트 항목(문장변형 체험판, 가로모드 등)이 어느 정도 마무리된 뒤 재논의 예정

클라우드 백업 기능 (수익화 1단계 최우선 후보)

왜 이걸 1순위로 뒀는지

- 지금은 데이터가 100% 로컬(LocalStorage)에만 있어서, 폰 초기화·기기 변경·브라우저 데이터 삭제 시 애써 모은 문장이 통째로 날아갈 위험이 있음  - 실제로 Android WebAPK 저장공간 트러블슈팅 과정에서 데이터가 안 지워지거나 지워질 뻔한 경험이 있었는데, 이게 "내가 공들여 모은 문장을 잃을까봐 불안하다"는 감정으로 이어짐 — 이런 불안감은

강한 결제 동기가 됨  - 서버에 저장되는 데이터가 사용자당 몇 KB~MB 수준이라, 저장 비용 자체가 사실상 정액에 가까움. 그래서 음성판정·AI변형처럼 "쓸 때마다 비용이 나가는" 기능과 달리, 1회성 결제와 궁합이 좋음 (한 번

내고 계속 써도 개발자 비용이 거의 늘지 않음)

기능 동작 방식 (사용자가 직접 확정한 세 가지)

1. 로그인: Google 로그인만 지원 (Firebase Auth 기본 내장이라 구현이 간단하고, 비밀번호 관리를 앱이 따로 할 필요가 없음)

2. 동기화 방식: 자동 실시간 동기화가 아니라 수동 버튼 두 개 — "지금 백업" / "클라우드에서 복원". 기존에 있는 TSV 내보내기/가져오기와 같은 사용 감각이라 사용자가 낯설지 않고, 실시간 동기화 시

생기는 충돌 처리(여러 기기에서 동시 수정 등)의 복잡함을 아예 피할 수 있음

3. 결제 시점: 처음엔 로그인+백업 기능을 무료로 공개해서 반응을 먼저 본 뒤, 나중에 결제로 잠그는 걸 별도 단계로 분리하기로 함

"백업"과 "복원"의 차이 (헷갈리기 쉬운 부분)

- 지금 백업: 현재 기기의 문장 전체를 클라우드에 덮어쓰기 저장 (클라우드는 항상 "가장 최근 백업" 하나만 유지)

- 클라우드에서 복원: 확인창을 거친 뒤, 로컬 문장 전체를 클라우드 백업본으로 완전히 교체. 기존 "파일 가져오기"는 기존 문장에 추가(append)되는 방식인데, 이 복원은 초기화 버튼처럼 "그 시점

상태로 되돌리기" 성격이라 다르게 동작 — 사용자에게 이 차이를 명확히 안내해야 함(안 그러면 "복원했는데 최근에 추가한 문장이 사라졌다"는 혼란이 생길 수 있음)

기술 스택

- Firebase Authentication(Google 로그인) + Firestore(사용자별 문장 백업을 저장하는 문서형 DB)

- 둘 다 무료 등급(Spark)에서 시작 가능 — Firestore 무료 등급이 저장 1GB, 읽기 5만 회/일, 쓰기 2만 회/일 수준인데 개인 문장 데이터 규모엔 충분히 넉넉함

- 나중에 결제 기능을 붙일 때 필요한 웹훅 처리는 Firebase Cloud Functions가 아니라 기존 Vercel 서버리스 함수로 하기로 함 — Cloud Functions는 유료 등급(Blaze, 카드 등록) 전환이 강제되는데,

Vercel 함수에서 Firebase Admin SDK로 Firestore에 직접 접근하면 무료 등급(Spark)을 계속 유지할 수 있음

- Firebase JS SDK는 CDN(ESM 모듈)으로 불러오는 방식 — 지금 프로젝트에 서비스워커(sw.js)가 없어서 캐싱 레이어와 충돌할 걱정도 없음

- 클라우드 백업 기능만 온라인이 필요하고, 나머지 앱(카드 학습 등)은 계속 오프라인으로 동작 — 기존 "오프라인 우선 PWA" 방향과 충돌 없음

놓치면 안 되는 것

- 지금까지는 데이터가 기기 밖으로 전혀 안 나갔는데, 클라우드 동기화를 넣는 순간부터 사용자 데이터가 구글 서버로 나가게 됨 → 최소한의 개인정보처리방침 고지가 필요해짐 (착수 시 잊지 말 것)

착수하게 되면 사용자가 직접 해야 할 것 (Firebase 콘솔 설정)

1. Firebase 콘솔에서 새 프로젝트 생성 (Analytics는 꺼도 무방)

2. Authentication → 로그인 방법에서 Google 활성화

3. Firestore Database 생성 (위치는 서울 리전 추천, 테스트 모드로 시작 후 나중에 보안 규칙 별도 작성 — 사용자가 자기 데이터만 읽고 쓸 수 있게 제한)

4. 웹 앱 등록 → firebaseConfig 값 받기 (이 값은 비밀값이 아니라 그대로 코드에 넣어도 안전, 보안은 Firestore 규칙으로 처리)

5. 승인된 도메인에 배포 URL(tuk-tak-beta.vercel.app) 추가

---------------------

기본 방향

- 광고는 배제 — 카드 학습 리듬을 끊고, 레이아웃에 배너 넣을 자리도 마땅치 않고, 오프라인 PWA 특성과도 안 맞아서  - 구독은 최후순위 — 사용자분이 명시적으로 순위를 낮게 두고 싶어하셨음

- 1회성 결제 + 크레딧 소모형을 병행하는 하이브리드로 확정

왜 두 가지로 나눴나

음성판정·AI변형처럼 "쓸 때마다 서버 비용이 나가는" 기능을 순수 1회성("한 번 내고 평생 무제한")으로 팔면 헤비유저가 몰릴 때 적자가 날 수 있어서, 유료 상품 자체를 두 단계로 분리했습니다.

1. 1단계 — 1회성 Pro 잠금해제: 비용이 전혀 안 드는 기능만 묶어서 먼저 출시 → 반응을 봄

2. 2단계 — 크레딧 소모형: (예: "AI 변형 100회 이용권") 1단계 반응이 괜찮으면 음성판정·AI변형 같은 비용 드는 기능 추가

3. 1단계 구매자와 2단계 구매자는 완전히 독립된 별도 구매(계층 아님) — 나중에 상위 티어가 생겨도 기존 구매자 로직을 소급 재계산할 필요 없게 하기 위함

1단계 기능 우선순위 (확정)

1. 클라우드 백업/동기화 (최우선, 착수 대상) — 방금 만든 로컬 백업 리마인더가 다루는 것과 같은 pain point("문장 잃을까봐 불안")의 근본 해결책. Google 로그인 + 수동 "지금 백업"/"복원"

버튼(실시간 동기화 아님), Firebase Auth+Firestore + 기존 Vercel 조합으로 기술스택도 이미 확정됨

2. 태그/카테고리 문장 그룹 관리 — 다만 방금 이 아이디어 자체를 접기로 하셔서(Non-goals), 이 항목은 재검토가 필요해 보입니다

3. 통계/복습 리포트 (진도·정답률 등)

4. 테마/폰트 커스터마이징 — 최후순위