Android (Google Play)  인앱결제

1. PWA를 TWA(Trusted Web Activity) 방식으로 패키징 — Bubblewrap(구글 공식 CLI) 또는 PWABuilder(pwabuilder.com)에 배포 URL(tuk-tak-six.vercel.app)을 넣으면 자동 생성됨

2. Digital Asset Links 파일(assetlinks.json)을 배포 도메인에 올려 도메인 소유권 인증(브라우저 주소창 없이 앱처럼 보이게 하기 위해 필요)

3. Google Play Console 개발자 계정 등록 (등록비 $25, 1회)

4. 앱 정보·스크린샷·개인정보처리방침 공개 URL 등록 (방침 내용은 이미 앱 도움말에 작성돼 있음 — 별도 공개 페이지 필요 여부 확인 필요)

5. Google Play Billing 연동 — 유료 상품 등록 후, TWA 환경에서 Chrome이 제공하는 Digital Goods API(자바스크립트)로 결제 처리 코드 추가

6. 앱 심사 제출 (통상 며칠 내 결과)

7. 결제 완료 후 앱 쪽에서 유료 기능 잠금 해제 처리(LocalStorage 플래그 등 자체 로직 필요)

장점

- 사업자등록이 필요 없음 — 개인 개발자 계정으로 충분

- 결제·정산·영수증 처리를 구글이 대행

- 국내 사용자에게 친숙한 결제수단(카드, 통신사 결제 등)을 Play Billing이 지원

- 패키징 자체는 상대적으로 쉬운 편(반나절~하루 정도)

단점

- 판매 수수료 15~30% (연매출 100만 달러 미만 개발자는 보통 15% 적용)

- Digital Goods API 연동 등 별도 코드 작업 필요 — 앱 내 디지털 상품 판매는 정책상 Play Billing 사용이 강제됨

- 앱 심사 반려 리스크, 스토어 정책 변경에 노출됨

- 수익은 여전히 개인소득으로 매년 종합소득세 신고 대상(사업자등록은 면제되지만 세금 신고 의무 자체는 있음)

웹 PG + 사업자등록 (국내 정공법, 확장 단계에 적합)

필요한 것

- 개인사업자 등록 (홈택스 온라인 신청, 무료, 1~2일 내 발급)

- 통신판매업 신고 (관할 구청, 사업자등록 후 진행)

- PG사 계약 (토스페이먼츠·포트원 등 — 사업자등록증·통신판매업 신고증 제출 후 심사)

- 사업자 명의 통장

- 사이트 내 전자상거래법 필수 고지(상호·사업자등록번호·대표자명·주소·연락처·환불정책)

세금 및 보험

- 부가가치세: 간이과세자면 부담이 적고 신고도 연 1회로 간단, 일반과세자는 연 2회(1월·7월) 신고

- 종합소득세: 매년 5월 신고·납부

- 건강보험: 무직 상태에서 사업소득이 발생하면 피부양자 자격을 잃고 지역가입자로 전환될 수 있음 — 등록 전 건강보험공단(1577-1000) 확인 권장

장점

- 카카오페이·토스 등 국내에서 가장 친숙한 간편결제 지원

- PG 수수료가 상대적으로 낮음(PG사·업종별 상이, 보통 2~4%대)

- 앱스토어 심사 없이 웹에서 바로 판매 가능

단점

- 초기 행정 절차가 많음(사업자등록·통신판매업 신고·PG 심사)

- 건강보험 지역가입자 전환 리스크 (가장 큰 변수)

- 사업자 유지 의무 발생(그만둘 때는 폐업신고 필요, 절차는 간단)

6. 결론 및 추천

- 지금 목표(유료 기능의 가능성 테스트)에는 Android 인앱결제가 가장 적합 — 사업자등록·건강보험 리스크 없이, 국내 사용자에게 친숙한 결제 UX로 실제 구매 신호를 확인할 수 있음

- 신호가 확인되면, 매출 규모와 확장 의지에 따라 웹 PG(사업자등록)로 전환해 수수료를 낮추고 국내 다양한 결제수단을 확보하는 것을 검토

- iOS와 해외 플랫폼은 각각 특수한 상황(스토어 노출이 꼭 필요하거나, 해외 사용자가 주 타깃일 때)에서만 우선순위를 올려 고려

[  "PC 입력 + 자동 동기화" 유료 상품안 ]

앱의 핵심가치는 "개인화된 문장 수집"인데, 문장을 많이 넣으려면 폰 타자가 느려 불편하다는 점

4개 유료 후보(클라우드 백업·태그관리·통계리포트·테마 커스터마이징) 보다 더 중요한 포인트

▶로그인이 필요

LocalStorage는 기기(브라우저)별로 분리 저장되므로, PC에서 입력한 문장은 PC 브라우저에만 남고 실제 학습을 하는 폰에는 자동으로 반영되지 않는다. 이 기능이 실제로 유용하려면 PC와 폰 사이에 데이터를 옮겨줄 다리가 필요한데, 이미 구현된 로그인+클라우드 백업(체크리스트 18번)이 그 역할을 한다.

로그인 없이 만들 수도 있으나(PC에서 TSV 파일로 내보내기 → 파일을 폰으로 옮겨 가져오기), 수동 파일 전달 과정이 필요해 "편리함"이라는 상품성이 크게 희석된다. 따라서 이 기능은 사실상 "PC 입력 + 로그인 기반 클라우드 동기화"가 한 세트로 묶이는 구조다.

▶가격 및 판매 방식 (검토안)

- 결제 방식: 1회성 결제 (구독 아님)

- 예상 가격대: 몇천원대

- "PC 입력 + 자동 동기화"를 하나의 잠금해제 상품으로 묶는 안

▶리스크

1) "자동 동기화"라는 이름과 실제 동작의 괴리 (가장 중요)

현재 구현된 "클라우드에서 복원"은 로컬 문장을 통째로 덮어쓰는 방식이다. PC에서 입력한 뒤 동기화했는데 그사이 폰에서도 문장을 추가/수정해뒀다면 덮어써져 사라질 수 있다. "자동 동기화"라는 이름을 걸고 유료로 판매하면 사용자는 "똑똑하게 병합해줄 것"을 기대하기 쉬운데, 실제로는 수동 버튼+전체 교체 방식이라 기대와 실제 동작 사이 괴리가 생겨 데이터 유실 클레임으로 이어질 수 있다.

2) 결제 검증 인프라 신규 필요

지금까지의 로그인+백업은 무료 공개라 구매 여부를 가릴 필요가 없었지만, 유료화하면 실제 구매자인지 서버에서 검증하는 로직이 새로 필요하다(예: Android IAP 영수증 검증). 지금까지 구현한 것보다 한 단계 높은 엔지니어링 난이도.

3) 환불 처리

Play 스토어는 구매 후 일정 기간 내 환불 요청 시 자동/수동으로 처리되는데, 이미 PC 입력+동기화 기능을 사용해 데이터가 넘어간 상태에서 환불되면 "잠금은 풀렸는데 결제는 취소됨" 상태를 어떻게 처리할지 정책이 필요하다.

4) 단가 대비 손익

몇천원에서 스토어 수수료(15~30%)를 떼면 실수익은 더 작아진다. 소액이라 가능성 검증 목적으로는 무리 없으나, 의미 있는 수익을 내려면 상당한 판매량이 필요하다.

5) Firestore 무료 등급 초과 가능성

현재는 개인 백업 용도라 무료 한도(Spark) 안에서 충분하지만, 실사용자가 늘고 PC↔폰 동기화가 빈번해지면 읽기/쓰기 횟수가 늘어 유료 등급(Blaze) 전환이 필요해질 수 있다. 팔리면 좋은 문제이지만 미리 대비는 필요하다.

▣ 정리

- 1번(동기화 방식과 상품명 사이의 기대 괴리)이 상품화 전에 가장 먼저 손봐야 할 부분

- 나머지 리스크(결제 검증·환불·손익·Firestore 한도)는 실제 판매를 시작하는 시점에 순차적으로 대응 가능

- 상품화에 앞서, 기존에 논의한 "가짜 결제 버튼" 등으로 이 아이디어에 대한 수요 신호를 먼저 확인하는 것을 권장

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 계정 등록비 | $25 (1회성, 연 갱신 없음) |
| 사업자등록 | 불필요 (개인 계정, 정부 발급 신분증 인증 필요) |
| 결제수단 | 일반 신용/체크카드 필요 (선불카드·일부 가상카드 불가) |
| 판매 수수료 | 거래액의 15% (연 매출 100만 달러까지, 5,000원 상품 기준 약 750원) |
| 신규 계정 테스트 요건 | 테스터 12명이 14일 연속 옵트인(설치+사용) 필요 |
| 패키징 도구 | Bubblewrap 또는 PWABuilder로 TWA(Trusted Web Activity) 생성 |
| 결제 연동 API | Digital Goods API + Payment Request API (Chrome 101+) |

1. 계정 / 비용

Google Play 개발자 계정: $25 1회성(연 갱신 없음), 사업자등록 불필요 — 개인(Individual) 계정으로 가능, 대신 정부 발급 신분증으로 본인인증 필요. 선불카드는 결제수단으로 안 되고 일반 신용/체크카드 필요.

판매 수수료: 연 매출 100만 달러까지는 거래액의 15% (5,000원 상품이면 개당 약 750원)

2. 가장 큰 걸림돌 — 신규 계정 테스트 요건

2023-11-13 이후 만든 개인 계정(새로 만들 계정이 여기 해당)은 정식 출시 전에 테스터 12명이 14일 연속으로 앱을 설치·사용해야 함. "초대만 하고 설치 안 함"은 카운트 안 되고, 실제로 옵트인해서 14일 내내 유지돼야 함. 예전엔 20명이었다가 2024-12-11에 12명으로 완화된 규정.

→ 1인 개발 프로젝트에서 지인 12명을 구해 2주간 꾸준히 앱을 켜두게 하는 게 사실상 제일 번거로운 단계가 될 것으로 판단됨.

3. 기술 구현 경로

① PWA → Android 앱 패키징: 구글 공식 도구 Bubblewrap(CLI) 또는 PWABuilder로 TWA(Trusted Web Activity) 생성 — 지금 웹앱을 그대로 감싸는 방식이라 프론트엔드 재작성은 필요 없음

② 품질 기준: Lighthouse PWA 점수 80점 이상, HTTPS, 제대로 된 매니페스트 필요 — 툭탁은 이미 PWA로 구현돼 있어 유리한 편

③ 도메인 인증: assetlinks.json 파일에 서명 키 지문(Upload key + App Signing key SHA-256) 등록해서 "이 앱 = 이 웹사이트"임을 증명해야 함

④ 결제 연동: 웹 코드에 Digital Goods API + Payment Request API 두 개를 구현하면 Play Console에 등록한 상품과 연결됨(Chrome 101+ 지원, 구글 공식 샘플 코드 존재: chromeos/pwa-play-billing)

4. 종합 판단 및 추천 순서

기술적 난이도 자체는 감당할 만한 수준(구글이 정식 경로를 만들어둠, 프론트엔드 재작성 불필요)이지만, "테스터 12명 14일"이 일정 지연 요인. 지금 바로 시작해도 최소 2주 + 심사 기간은 걸린다고 봐야 함.

추천 순서:

① Google Play 개발자 계정부터 먼저 만들기(신분증 인증 시간이 걸릴 수 있어 제일 먼저) →

② 그 사이 20번(통계 리포트)·21번(테마 커스터마이징) 기능 개발 →

③ 테스터 12명 섭외해서 14일 테스트 시작(기능 개발과 병행 가능)

[ 벤치마킹 ]

| 축 | Anki/AnkiWeb | Quizlet | AlgoApp | 툭탁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 콘텐츠 단위 | 자유 필드(뭐든 가능) | 용어-정의 쌍 | 자료 기반 카드(사진·PDF 등) | 한국어→영어 문장 고정 |
| 목적 | 범용 암기(시험·의학 등) | 학생 시험공부·용어암기 | 자료를 빠르게 카드화 | 영어 회화 발화력 |
| 핵심 기능 | 정교한 SRS 스케줄링 알고리즘 | 퀴즈·매칭게임 | AI 자동 카드 생성 | 문장 변형(시제·인칭·수·부정·의문) |
| 진입장벽 | 높음(필드·템플릿·애드온) | 낮음 | 낮음(AI가 대신 만듦) | 매우 낮음(문장 하나 입력하면 끝) |
| 동기화 | 자동(AnkiWeb) | 자동(클라우드 기반) | 자동(전 기기 실시간) | 수동(선택적 백업/복원) |
| 가격 | 무료(iOS만 $24.99) | 무료+Plus 구독 | 무료+$29.99/년 구독 | 핵심기능 완전무료 |
| 로컬라이제이션 | 다국어 범용 | 다국어 범용 | 다국어 범용 | 한국어 화자 전용 설계(기본문장 100개 등) |

Anki/AnkiWeb

가장 오래되고 유명한 무료 플래시카드 암기 앱. 의대생·언어학습자 사이에서 20년 가까이 압도적 표준으로 자리잡은 앱. 무료+오픈소스인데도 iOS 유료판($24.99)만으로 수익을 유지할 만큼 충성  사용자층이 두꺼움 — 상업적 "대박"이라기보다 "카테고리를 정의한" 성공 사례

다른 건 다 투박해도 핵심 하나(간격반복 스케줄링)만큼은 업계 표준급으로 신뢰받음 — 화려한 기능보다 코어 경험의 완성도가 장기 충성도를 만듦

무료 코어 + 특정 플랫폼(iOS)만 유료라는 명확한 과금 경계 — 툭탁이 지금 잡고 있는 "무료=핵심가치, 유료=번거로움 제거" 방향과 같은 계열

AlgoApp

사진·PDF·강의자료를 AI로 자동 카드화해주는 게 특징으로 "암기"가 아니라 "발화"가 목적 — Anki/Quizlet은 "알고 있는지 확인"에 초점(정답 인식)

AlgoApp의 AI는 "카드 만들기 귀찮음"을 AI로 없애는 데 집중

툭탁의 AI 문장변형과 사실상 같은 전략(능력이 아니라 번거로움을 파는 것)이 실제로 성과를 낸 선례

툭탁은  "이미 아는 문장 → 문법적 활용형 확장"(같은 문장을 시제·인칭 바꿔가며 응용력 확장). 경쟁사엔 없는  기능

전 기기 자동 동기화가 이미 기본값 — 툭탁의 19번(PC입력)이 지금 수동 병합 방식인 것과 대비되는 지점, 유료화한다면 이 격차부터 메워야 설득력이 생길 것

Quizlet

학생들이 많이 쓰는 학습 서비스. 단어카드 외에도 퀴즈·매칭게임 등 다양한 학습 모드 제공 한다. 기업가치 10억 달러(유니콘). 직원 약 547명 규모 — 확실한 대형 성공 사례

원래 고등학생 한 명이 자기 프랑스어 단어시험용으로 만든 것에서 시작 — 극도로 좁은 개인 니즈에서 출발했다는 점이 툭탁과 닮음.

확장은 나중 문제  - 회원가입 없이 바로 써볼 수 있는 낮은 진입장벽, 다양한 학습모드(퀴즈·매칭게임)로 지루함 방지 — 콘텐츠는 같아도 "학습 경험을 다채롭게" 만든 게 성장 동력이었음

-----

세 곳 다 "플래시카드로 뭔가를 암기한다"는 시장 자체는 이미 크고 검증됐다는 뜻이라, 툭탁이 노리는 "영어 문장 암기"라는 하위 카테고리도 수요 자체는 있다고 볼 수 있을 것 같습니다. 다만 이들은 전부 범용  도구로 커진 것이지, "회화 발화 목적"처럼 좁게 타깃한 채로 성공한 사례는 아니라는 점은 참고하시면 좋을 것 같습니다.

툭탁의 성공 가능성 — 솔직한 평가

아이디어 자체는 타당하다고 봅니다. "범용 예문이 아니라 내가 실제로 말하고 싶은 문장을 확실히 외운다"는 니즈는 세 경쟁 서비스 어디도 정면으로 채우지 않는 빈틈이고, AI 문장변형 기능은 실제로 차별점이  됩니다. Quizlet도 이렇게 좁은 개인 니즈에서 시작했다는 전례도 있고요.

다만 지금 시점에서 판단하면 "제품 검증은 됐지만 시장 검증은 아직" 단계입니다.

- 지금까지의 "1차/2차 확인"이 전부 개발자 본인 기준이고, 본인 외 실제 타깃 사용자의 피드백이 아직 없는 것으로 보입니다

- 배포·마케팅 채널이 없음 — Quizlet의 학교 내 바이럴 같은 자연스러운 확산 경로가 안 보이고, 어떻게 첫 사용자들을 모을지가 정해지지 않았습니다

- 콘텐츠 생산 부담이 전적으로 사용자에게 있음 — AlgoApp/Quizlet은 AI 자동생성이나 공유 세트로 이 마찰을 줄였는데, 툭탁은 기본문장 100개 외엔 사용자가 직접 입력해야 함

번거로움 제거를 파는 구조 — 경쟁사는 전부 구독형(더 많은 기능·자동화를 구독으로 팜), 툭탁은 핵심가치는 무료로 열어두고 "귀찮음 제거"(자동 동기화, AI 자동생성 등)만 유료