Google Play 콘솔에서 하는 일

앱 개발이 끝난 뒤 실제로 Google Play 스토어에 올리기까지, Play Console 안에서 진행하는 작업을 단계별로 정리한 문서다. 코드·빌드 단계에서 하는 작업(TWA 패키징, 결제 연동 등)과 Play Console 화면 안에서 직접 하는 작업을 구분해 표시했다.

| 단계 | 작업 | 내용 | 작업 위치 · 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 앱 만들기 | Play Console 홈에서 "앱 만들기"를 눌러 새 앱 항목을 생성한다. 앱 이름, 기본 언어, 무료/유료 여부(툭탁은 무료 앱 + 인앱상품 방식)를 입력한다. | Play Console — 패키지명 등 일부 항목은 이후 변경이 까다로우므로 신중히 입력 |
| 2 | 앱 패키지(AAB) 준비 | 웹 앱(PWA)을 TWA(Trusted Web Activity)로 패키징해 안드로이드 앱 번들(.aab) 파일을 만든다. | 코드 · 빌드 단계(Play Console 밖) — PWABuilder 또는 Bubblewrap 사용, 자세한 절차는 구글플레이스스토어.docx 참고 |
| 3 | 스토어 등록정보 작성 | 앱 이름, 짧은 설명 · 긴 설명, 스크린샷(최소 2장), 아이콘, 피처 그래픽, 카테고리를 등록한다. | Play Console — 개인정보처리방침 URL이 없으면 등록 자체가 진행되지 않음 |
| 4 | 콘텐츠 등급 설문 | 설문에 답하면 연령 등급(전체이용가 등)이 자동으로 산정된다. | Play Console |
| 5 | 대상 고객 및 콘텐츠 | 주요 이용 연령대, 만 13세 미만 이용자 대상 여부 등을 설정한다. | Play Console |
| 6 | 데이터 보안 섹션 | 수집하는 데이터(이메일, 학습 문장 데이터 등)와 이용 목적을 신고한다. | Play Console — 앱 도움말 화면의 개인정보처리방침 내용과 반드시 일치해야 함 |
| 7 | 인앱 상품 등록 | 유료 번들(7,000원, 1회성 결제) 상품의 ID · 가격 · 설명을 등록한다. | Play Console + 코드 작업 — Google Play Billing 라이브러리로 이 상품 ID를 호출하도록 앱에 연동 |
| 8 | 테스트 트랙 진행 | 내부 테스트 → 비공개 테스트 → 프로덕션 순으로 단계적으로 배포한다. | Play Console — 비공개 테스트는 최소 테스터 규모 요건이 있어 테스터 섭외 계획과 연결됨 |
| 9 | 심사 제출 | AAB 업로드와 위 정보 입력을 모두 마친 뒤 검토를 요청한다. 보통 며칠 내 결과가 나온다. | Play Console — 반려되면 사유를 확인하고 수정 후 재제출 |

참고

개발자 계정 등록(본인 인증 포함)은 2026-09-16에 이미 완료됐다. 다음으로 진행할 작업은 1) TWA 패키징(AAB 생성) → 2) 스토어 등록정보 준비(스크린샷 등) → 3) 인앱 상품 등록 및 결제 코드 연동 → 4) 테스터 섭외 후 비공개 테스트 순이다.

진행 상황 요약

완료됨

・ 개발자 계정 본인 인증(기기 인증, 전화번호 인증, Android 개발자 인증)

・ 앱 항목 생성(Tuk Tak, 패키지명 com.chloeparklabs.tuktak, 무료, 한국어)

・ 앱 콘텐츠 선언 3개: 광고 없음 / 정부 앱 아님 / 금융 기능 없음

진행 중 (대기)

・ 새 Gmail 계정 생성 중 — 로그인 세부정보(심사용 테스트 로그인) + 공개 연락처 이메일, 두 용도로 겸용 예정

다음 할 일

・ 새 계정으로 로그인 세부정보 + 연락처 이메일 선언 마무리

・ 콘텐츠 등급 / 타겟층 / 건강 / 데이터 보안 선언

・ 개인정보처리방침 공개 URL 준비(코드 작업 필요)

・ 스토어 등록정보 작성(설명, 스크린샷, 아이콘, 그래픽)

・ 테스터 12명 섭외(비공개 테스트 최소 14일 기간과 병행 진행 권장)

・ AAB 패키징(TWA)